VoxlyOne

Plataforma de Aprendizado de Inglês — MVP

Documento de Arquitetura Técnica & Requisitos

| Versão | 2.5.0 (pivô do VOXLY v1.1 + 5 rodadas de revisão) |
| --- | --- |
| Data | Junho 2026 |
| Stack | PHP 8.x puro + MySQL + JS Vanilla |
| Ambiente | Hostinger — Hospedagem Compartilhada |
| IDE | VS Code + Claude Code |
| Domínio | voxly.hubfy.app |

1. VISÃO GERAL E DECISÃO DE ARQUITETURA

# 1. Visão Geral e Decisão de Arquitetura

## 1.1 O Produto

O VoxlyOne é a versão MVP da plataforma Voxly: um app web para brasileiros treinarem pronúncia em inglês. O usuário cadastra frases (PT/EN), ouve a pronúncia correta em três velocidades, grava a própria voz, recebe análise de IA com nota de 0 a 10 e avança com nota ≥ 8.0 (a nota 10 é o selo 'Dominada'). Frases dominadas ficam numa lista de conquistas com replay.

## 1.2 Por que o pivô para PHP puro

| Simplicidade | Sem build, sem Node, sem VPS: deploy é subir arquivos no File Manager da Hostinger |
| --- | --- |
| Custo | Hospedagem compartilhada já contratada — zero custo adicional de infraestrutura |
| Velocidade de MVP | Menos camadas = menos pontos de falha e menos setup — foco total no produto |
| Realidade da carga | O trabalho pesado (gravação, TTS) roda no browser; o PHP só autentica, persiste e repassa o áudio à OpenAI |
| Migração futura | Código organizado permite migrar para a VPS (que o dono já possui) sem reescrever — apenas mover arquivos |

⚠️ Limite honesto desta arquitetura: hospedagem compartilhada atende dezenas de usuários simultâneos com folga (perfeito para MVP), mas não centenas — cada análise de IA ocupa um processo PHP por 8–15s. Quando o app crescer, migrar para a VPS Hostinger sem mudança de código.

## 1.3 Decisões técnicas chave do MVP

- Gravação com MediaRecorder nativo (webm/opus no Chrome-Firefox, mp4/aac no Safari) + conversão ÚNICA ao final para WAV 16kHz mono via OfflineAudioContext — elimina ffmpeg no servidor e evita a armadilha do iOS, que roda o AudioContext a 48kHz e ignora o sample rate pedido

- GPT-4o Audio (gpt-4o-audio-preview) via cURL — avalia o áudio bruto da pronúncia real (nunca Whisper, que 'corrige' o sotaque na transcrição)

- Google OAuth 2.0 implementado manualmente em PHP (sem SDK pesado) — fluxo authorization code com endpoints oficiais do Google

- Sessões PHP nativas com cookie httponly + secure para autenticação pós-login

- Interface mobile-first: o público principal usa celular

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

# 2. Requisitos Funcionais

## 2.1 Autenticação

### RF-01 — Login com Google OAuth 2.0 (PHP puro)

| Fluxo | Authorization Code Flow: login.php redireciona para accounts.google.com → callback.php troca o code por tokens → busca perfil em openidconnect.googleapis.com/v1/userinfo → upsert do usuário (INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE name, avatar_url — email e google_id são ambos UNIQUE; um INSERT simples daria erro 500 se o mesmo e-mail voltasse com outro google_id) → inicia sessão PHP → redirect para dashboard.php |
| --- | --- |
| Credenciais | GOOGLE_CLIENT_ID e GOOGLE_CLIENT_SECRET no config.php (fora do public_html) |
| Sessão | session_start() com cookie httponly, secure e samesite=Lax. Regenerar session_id no login (session_regenerate_id). |
| State | Parâmetro state aleatório (random_bytes) validado no callback contra CSRF |
| Logout | logout.php: session_destroy() + limpar cookie + redirect para index.php |
| Dados salvos | google_id, email, name, avatar_url, created_at (coluna plan só na Fase 2, quando premium existir) |

### RF-02 — Proteção de páginas

- Todas as páginas exceto index.php (landing/login), privacy.php e terms.php exigem sessão ativa

- Helper require_auth() no topo de cada página protegida: sem sessão → redirect para index.php

- Endpoints de API (pasta /api) retornam 401 JSON se sem sessão — nunca redirect

## 2.2 Gerenciamento de Frases

### RF-03 — Cadastro de Frases

| Campos | text_en OBRIGATÓRIO (é o que se pratica; se o usuário digitar só PT, traduzir ANTES de salvar); text_pt opcional (NULL); máx 200 caracteres cada; category (existente ou nova); level (beginner/intermediate/advanced); phonetic_guide (opcional) |
| --- | --- |
| Tradução automática | Se apenas um idioma preenchido, botão 'Traduzir' chama api/translate.php (GPT-4o mini) e preenche o outro campo. No MESMO JSON, o endpoint retorna phonetic_br — pronúncia aproximada em sons do português, sem IPA (ex: 'How are you?' → 'RRAU ar iú') — pré-preenchendo o phonetic_guide (editável). Custo marginal: alguns tokens de saída. Botão 'Gerar fonética' SEMPRE disponível — mesmo com PT e EN já preenchidos (o caso mais comum de quem cadastra os dois), chamando o mesmo endpoint |
| Validação | Server-side em PHP (nunca confiar só no JS): trim, campos obrigatórios, mb_strlen ≤ 200 (text_pt/text_en) e ≤ 400 (phonetic_guide — pré-preenchido pela IA via phonetic_br, mesma classe de bug do heard: sem o limite, estouraria o INSERT no strict mode) |

### RF-04 — Listagem e Organização

- Listagem paginada (20/página) com filtros por categoria, nível e status via query string

- Toggle PT/EN em cada card (JS puro, sem reload)

- Status visual: Não iniciada / Em progresso / Aprovada / Dominada — 'Aprovada' (best_score ≥ 8 e < 10) é rótulo DERIVADO do best_score na exibição; o ENUM do schema não muda

- Ordenação: por data de criação, por nível ou por status

- Busca por texto com LIKE em text_pt e text_en — suficiente para dezenas de frases por usuário; sem FULLTEXT no MVP

### RF-05 — Edição e Exclusão

- Edição de qualquer campo da frase própria; exclusão com confirmação (modal JS)

- DELETE em cascata remove tentativas da frase (FK ON DELETE CASCADE)

- Toda query filtra por user_id da sessão — usuário nunca vê dados de outro

## 2.3 Player de Áudio

### RF-06 — Reprodução em Inglês (Web Speech API)

| Tecnologia | speechSynthesis do browser — gratuito, sem custo de API |
| --- | --- |
| Velocidades | Slow: rate 0.6 ¦ Normal: rate 0.9 ¦ Fast: rate 1.2 — três botões, seleção persiste na sessão (sessionStorage) |
| Voz | Selecionar a melhor voz en-US disponível via getVoices() (preferir 'Google US English' no Chrome, 'Samantha' no Safari) |
| Regra | GRAVAR habilita no evento onstart do play + timer de fallback (nº de palavras × 400ms, mínimo 2s); onend é tratado como bônus. NUNCA depender só do onend: no Safari iOS ele frequentemente não dispara — travaria o app exatamente no público mobile que é o alvo |

⚠️ Qualidade da voz varia por browser (boa no Chrome/Edge e Safari, robótica no Firefox). Upgrade futuro: OpenAI TTS com cache em MP3 no servidor — frases repetidas custam zero.

## 2.4 Gravação de Voz

### RF-07 — Captura em WAV no Browser

| Tecnologia | MediaRecorder nativo para capturar (robusto em todos os browsers) + conversão única ao FINAL: decodeAudioData → OfflineAudioContext reamostra para WAV 16kHz mono com pitch correto |
| --- | --- |
| Por que assim | Elimina ffmpeg no servidor E a armadilha do iOS (AudioContext fixo em 48kHz — gravar direto com header '16000' entregaria áudio acelerado à IA). ScriptProcessorNode é deprecado e engasga a UI em celular fraco. |
| Onda animada | AnalyserNode ligado ao stream ao vivo — separado da gravação, custo mínimo |
| Tamanho | 16kHz mono 16-bit ≈ 32KB/segundo — frase de 10s ≈ 320KB (aceitável para upload) |
| Duração | Mínimo 1s, máximo 30s (corte automático) |
| UX | Permissão de microfone com mensagem clara se negada; animação de onda + contador durante gravação; preview antes de analisar; botão regravar |
| HTTPS | Obrigatório (SSL Let's Encrypt já ativo no domínio) — sem HTTPS o getUserMedia não funciona |

// Conversão única ao final da gravação (resolve o iOS a 48kHz):

const ctx = new AudioContext();

const decoded = await ctx.decodeAudioData(await blob.arrayBuffer());

const off = new OfflineAudioContext(1,

Math.ceil(decoded.duration * 16000), 16000);

const src = off.createBufferSource();

src.buffer = decoded; src.connect(off.destination); src.start();

const pcm = await off.startRendering(); // 16kHz mono, reamostrado correto

// encodeWav(pcm): header RIFF de 44 bytes + Int16Array

await ctx.close(); // liberar — contextos acumulados travam a próxima gravação em celular fraco

## 2.5 Análise de IA e Feedback

### RF-08 — Pipeline GPT-4o Audio (uma etapa)

O WAV gravado é enviado via POST multipart para api/analyze.php, que codifica em base64 e chama o GPT-4o Audio via cURL. O modelo ouve o áudio real e retorna JSON com nota e feedback.

🚨 NUNCA usar Whisper para transcrever antes de avaliar: o Whisper corrige o sotaque na transcrição e mascara os erros de pronúncia. O GPT-4o Audio avalia o áudio bruto.

- temperature: 0 reduz a variação, mas modelos de áudio NÃO garantem determinismo — a mesma gravação pode oscilar ~1 ponto entre execuções (mais um motivo para o avanço ser ≥ 8.0, e não um gate exato em 10)

- set_time_limit(60) no início de analyze.php + CURLOPT_CONNECTTIMEOUT 10 + CURLOPT_TIMEOUT 25 — o total deve ser MENOR que o teto do LiteSpeed: devolver 'tente novamente' em 25s é melhor que uma conexão morta em 45s

- Resposta do modelo validada com json_decode + verificação de campos antes de salvar

### RF-09 — Estrutura do Feedback (JSON)

| score | 0.0 a 10.0 (uma casa decimal). 0 = incompreensível; 10 = fluente como nativo |
| --- | --- |
| heard | O que o modelo ouviu o usuário dizer |
| positives | O que acertou (sempre presente, mesmo em nota baixa) — PT-BR, máx 80 chars |
| errors[] | { word, said, correct, tip } por palavra com problema |
| naturalness | Ritmo, entonação e fluidez — PT-BR, máx 80 chars |
| speed_feedback | Rápido/lento demais para o nível — PT-BR, máx 60 chars |
| main_tip | A dica mais importante e memorável — PT-BR, máx 100 chars |

### RF-10 — Regra de Progressão

- AVANÇAR ≠ DOMINAR: o usuário avança para a próxima frase com nota ≥ 8.0; a nota 10 é o selo 'Dominada' (confetti + página de conquistas). Um gate exato em 10 travaria o produto: o modelo raramente dá 10 a não-nativos e a nota oscila ~1 ponto entre execuções

- Cada tentativa salva em attempts (nota, heard, feedback JSON, timestamp)

- Sem limite de tentativas; a melhor nota é a exibida no card

- Anti-frustração: a partir da 8ª tentativa sem atingir 8.0, aparece 'Pular por agora' — atualiza last_attempt_at e a frase volta ao FIM da fila

- Fila da 'próxima frase': WHERE user_id=? AND status<>'mastered' ORDER BY (COALESCE(best_score,0) >= 8) ASC, last_attempt_at IS NULL DESC, last_attempt_at ASC, created_at ASC LIMIT 1 — SEM filtro por best_score: filtrar best_score<8 faria frases aprovadas (ex: 8.5, não-mastered) sumirem da fila para sempre e a fila esvaziaria no cenário mais provável. Na ordenação, aprovadas-não-dominadas vão para o FIM da fila. O filesort da expressão é irrelevante com dezenas de frases; idx_queue segue útil no WHERE

- Nota 10 → status 'mastered' + mastered_at + animação de celebração

- Status 'mastered' NUNCA regride: praticar uma frase já dominada registra a tentativa no histórico, mas não altera status, best_score para baixo, nem sobrescreve mastered_at

- best_score NUNCA regride em NENHUM status: UPDATE com best_score = GREATEST(COALESCE(best_score,0), :score) — sem isso, tirar 6.0 ao 'Tentar o 10' desfaria uma aprovação de 8.5 e devolveria a frase à fila principal

- Transições de status (completas — não existem outras): not_started até a primeira tentativa; primeira tentativa registrada → in_progress; score 10 → mastered

## 2.6 Lista de Conquistas

### RF-11 — Frases Dominadas

- Página mastered.php: cards com EN/PT, categoria, nível, data da conquista, nº de tentativas

- Play com seletor de velocidade em cada card

- Contador total de dominadas no perfil

## 2.7 Privacidade e Conta

### RF-12 — Consentimento e Exclusão

| Consentimento | Modal antes da primeira gravação: áudio enviado para análise por IA e descartado em seguida. Aceite salvo com timestamp (consented_at no users). |
| --- | --- |
| Páginas legais | privacy.php e terms.php públicas, linkadas no rodapé e na tela de login |
| Exclusão de conta | Botão no perfil: DELETE do usuário remove frases, tentativas e categorias em cascata |
| Retenção de áudio | WAV processado em memória (php://input / $_FILES) e descartado — nunca gravado em disco |
| LGPD | Aplica-se mesmo operando dos EUA (Art. 3º — oferta de serviço a residentes no Brasil). Consentimento + exclusão + minimização cobrem o essencial do MVP. |

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

# 3. Requisitos Não Funcionais

## 3.1 Performance e Limites da Hospedagem Compartilhada

| Operação | Meta | Máx aceitável | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Carregamento de página | < 1.5s | < 3s | PHP renderiza HTML direto; CSS/JS minificados |
| Play TTS | < 500ms | < 1s | Roda no browser |
| Upload WAV (10s) | < 2s | < 4s | ~320KB |
| Análise IA | < 10s | < 20s | GPT-4o Audio; loading animado obrigatório |
| Listagem de frases | < 800ms | < 2s | Índices + paginação |

- Hospedagem compartilhada Hostinger: ~20–40 processos PHP simultâneos (varia por plano) — suficiente para dezenas de usuários ativos ao mesmo tempo

- Análise de IA é o gargalo: cada uma segura um processo por 8–15s. Rate limit essencial (ver 3.2)

- php.ini via hPanel: max_execution_time 60, upload_max_filesize 8M, post_max_size 10M, memory_limit 256M

- Plano de escala: mover os mesmos arquivos para a VPS Hostinger quando necessário — zero reescrita

🚨 RISCO CRÍTICO A VALIDAR NO DIA 1: max_execution_time NÃO conta tempo de espera de I/O externo — os 8-15s da OpenAI não entram nessa conta. Quem mata o processo é o timeout de wall-clock do LiteSpeed da Hostinger, fora do controle no plano compartilhado. Se esse teto for menor que ~20s, a arquitetura não funciona. Validação obrigatória: subir api/_spike.php que faz UMA chamada real ao GPT-4o Audio e imprime o tempo decorrido, ANTES de escrever qualquer outra linha. Se falhar, há um plano B barato antes da VPS: stream: true na OpenAI repassando os chunks com flush() — proxies matam conexão por IDLE, não por duração total; com bytes fluindo o LiteSpeed geralmente não derruba. Só se ambos falharem, VPS.

## 3.2 Segurança

| SQL Injection | PDO com prepared statements em TODAS as queries — nunca concatenar input em SQL |
| --- | --- |
| XSS | htmlspecialchars(x, ENT_QUOTES, 'UTF-8') em toda saída de dado do usuário |
| CSRF | Token por sessão em todos os forms POST + validação server-side; state no OAuth |
| Sessão | httponly + secure + samesite=Lax; session_regenerate_id no login |
| Secrets | config.php FORA do public_html (ex: /home/user/config/config.php) com OPENAI_API_KEY, GOOGLE_CLIENT_SECRET e credenciais MySQL |
| Rate limiting | Tabela rate_limits: máx 30 análises/dia e 50 traduções/dia por usuário + teto GLOBAL diário (botão de emergência: acima dele, responder 'sistema em manutenção'). Incremento ATÔMICO via INSERT...ON DUPLICATE KEY UPDATE antes da chamada — nunca check-depois-grava (duas abas furariam). Devolução da cota: em QUALQUER caminho que não grave um attempt (timeout, HTTP 429/500/503, saldo esgotado, abort pelo teto global) — try/finally até o commit(); a única exceção é erro de validação do usuário |
| Freio de custo REAL | Saldo pré-pago na OpenAI com auto-recarga DESLIGADA. O alerta de billing avisa; só o saldo impede. Rate limit é freio de abuso, não de custo: 30/dia × ~$0.03 × 30 dias ≈ $27/mês por usuário no limite — poucos usuários intensos estouram o orçamento de $60/mês. Teto global: GLOBAL_DAILY_ANALYSES = 300 (≈$9/dia no pior caso), a calibrar com o usage real medido no spike |
| Uploads | Aceitar apenas audio/wav até 2MB; validar magic bytes (RIFF); nunca salvar em disco |
| Erros | display_errors Off em produção; log em arquivo fora do public_html; mensagens genéricas ao usuário |
| Headers | .htaccess: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy |

## 3.3 Usabilidade (Mobile-First)

- Layout projetado primeiro para 360–430px (celulares) e expandido para desktop

- Botões de ação com mínimo 44×44px (padrão de toque)

- Feedback visual em toda ação: spinners, toasts, estados do botão de gravação

- Análise em andamento: indicador animado com mensagem ('Ouvindo sua pronúncia...')

- Nota com animação ao aparecer; confetti na nota 10

- Contraste AA (WCAG 2.1); labels em todos os inputs

## 3.4 Confiabilidade e Tratamento de Erros

| Microfone negado | Instrução visual de como liberar no browser/celular |
| --- | --- |
| Falha na análise | Erro amigável + 'Tentar novamente' — a gravação permanece no browser, sem regravar |
| Timeout OpenAI | CURLOPT_TIMEOUT 25s; se estourar, erro tratado, cota devolvida (count-1) e gravação preservada no browser |
| Offline | navigator.onLine + captura de fetch failure com mensagem clara |
| Resposta inválida da IA | json_decode falhou ou campos ausentes → tratar como erro, não salvar tentativa |

## 3.5 Manutenibilidade e Observabilidade

- PHP 8.2+ com declare(strict_types=1) em todos os arquivos

- Estrutura organizada (ver seção 5) — separação clara entre páginas, API, includes e assets

- Funções e variáveis em inglês; comentários em português

- Log de erros com error_log() para arquivo dedicado; revisar semanalmente

- api/health.php público: executa SELECT 1 no MySQL e retorna { status: 'ok' } — monitorar com UptimeRobot gratuito

- Backup: export semanal do MySQL via hPanel (ou cron com mysqldump) + download mensal local

- Alerta de billing na OpenAI em $50/mês

4. BANCO DE DADOS (MySQL)

# 4. Banco de Dados (MySQL 8 / MariaDB)

Engine InnoDB, charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci. Criar via phpMyAdmin no hPanel.

## 4.1 Schema Completo

CREATE TABLE users (

id            INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

google_id     VARCHAR(64)  NOT NULL UNIQUE,

email         VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,

name          VARCHAR(120) NOT NULL,

avatar_url    VARCHAR(500),

-- plan (free/premium): adicionar na Fase 2, quando premium existir

consented_at  DATETIME NULL,           -- consentimento de gravação (RF-12)

created_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE categories (

id         INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

user_id    INT UNSIGNED NOT NULL,

name       VARCHAR(80) NOT NULL,

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

UNIQUE KEY uq_user_cat (user_id, name),

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE phrases (

id             INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

user_id        INT UNSIGNED NOT NULL,

category_id    INT UNSIGNED NULL,

text_pt        VARCHAR(200) NULL,       -- opcional; text_en é o obrigatório

text_en        VARCHAR(200) NOT NULL,

phonetic_guide VARCHAR(400) NULL,        -- fonética PT-BR é mais longa que o original

level          ENUM('beginner','intermediate','advanced') NOT NULL,

status         ENUM('not_started','in_progress','mastered')

NOT NULL DEFAULT 'not_started',

best_score     DECIMAL(3,1) NULL,       -- 0.0 a 10.0

attempts_count INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,

mastered_at    DATETIME NULL,

last_attempt_at DATETIME NULL,          -- ordenação da fila / skip

created_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

KEY idx_user_status (user_id, status),

KEY idx_queue (user_id, status, last_attempt_at),

KEY idx_category (category_id),

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id) ON DELETE SET NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE attempts (

id            INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

phrase_id     INT UNSIGNED NOT NULL,

user_id       INT UNSIGNED NOT NULL,

score         DECIMAL(3,1) NOT NULL,

heard         VARCHAR(500) NULL,        -- o que a IA ouviu (modelo pode ser verboso)

feedback_json JSON NOT NULL,

audio_seconds TINYINT UNSIGNED NULL,    -- derivado: (bytes - 44) / 32000

created_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Áudio NÃO é armazenado no MVP (descartado após análise)

KEY idx_phrase (phrase_id),

KEY idx_user (user_id),

FOREIGN KEY (phrase_id) REFERENCES phrases(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE rate_limits (

user_id     INT UNSIGNED NOT NULL,

action      ENUM('analyze','translate') NOT NULL,

day         DATE NOT NULL,

count       INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,

PRIMARY KEY (user_id, action, day),

KEY idx_action_day (action, day),        -- teto global sem full scan

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

5. ARQUITETURA E ESTRUTURA DE ARQUIVOS

# 5. Arquitetura e Estrutura de Arquivos

## 5.1 Diagrama

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    USUÁRIO (Browser)                     │

│  HTML + CSS mobile-first + JS Vanilla                    │

│  - Web Speech API (play com 3 velocidades)               │

│  - Web Audio API (gravação WAV 16kHz mono)               │

└───────────────┬──────────────────────────────────────────┘

│ HTTPS (fetch / form POST)

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│         HOSTINGER — Hospedagem Compartilhada             │

│                                                          │

│  public_html/           PHP 8.2 (páginas + /api)         │

│  ../config/config.php   secrets (fora do public_html)    │

│                                                          │

│  MySQL (mesmo servidor) ◄── PDO prepared statements      │

└───────────────┬──────────────────────────────────────────┘

│ cURL (somente em analyze.php/translate.php)

▼

┌──────────────────────────┐

│   OpenAI API             │

│   - GPT-4o Audio (nota)  │

│   - GPT-4o mini (traduz) │

└──────────────────────────┘

## 5.2 Estrutura de Arquivos

/home/USUARIO/

├── config/

│   └── config.php          # OPENAI_API_KEY, GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET,

│                           # credenciais MySQL — FORA do public_html

├── logs/

│   └── app.log             # error_log() do app

├── includes/               # FORA do public_html — inacessível via web

│   ├── bootstrap.php       # require config, session, PDO, helpers

│   ├── auth.php            # require_auth(), current_user()

│   ├── db.php              # conexão PDO singleton

│   ├── csrf.php            # geração/validação de token

│   ├── rate_limit.php      # incremento atômico + teto global

│   ├── openai.php          # call_gpt4o_audio(), call_gpt4o_mini()

│   ├── header.php          # <head> + nav (mobile-first)

│   └── footer.php

└── public_html/

├── index.php           # landing + botão 'Entrar com Google'

├── auth/

│   ├── login.php       # monta URL do Google e redireciona (com state)

│   ├── callback.php    # troca code por token, cria sessão

│   └── logout.php

├── dashboard.php       # lista de frases (filtros, busca, paginação)

├── phrase_form.php     # criar/editar frase

├── practice.php        # tela de prática (play, gravar, feedback)

├── mastered.php        # conquistas

├── profile.php         # perfil, estatísticas, excluir conta

├── privacy.php         # política de privacidade (pública)

├── terms.php           # termos de uso (pública)

├── api/

│   ├── analyze.php     # POST WAV → GPT-4o Audio → JSON

│   ├── translate.php   # POST texto → GPT-4o mini → JSON

│   ├── phrases.php     # CRUD via POST + action=create|update|delete

│   ├── consent.php     # grava consented_at (RF-12)

│   ├── delete_account.php

│   └── health.php      # SELECT 1 no MySQL + { status: 'ok' }

├── assets/

│   ├── css/app.css     # mobile-first, variáveis CSS

│   └── js/

│       ├── recorder.js # MediaRecorder + OfflineAudioContext → WAV 16kHz

│       ├── player.js   # speechSynthesis + 3 velocidades

│       └── practice.js # orquestra a tela de prática

└── .htaccess           # headers de segurança + bloqueios

6. ENDPOINTS E INTEGRAÇÃO OPENAI

# 6. Endpoints e Integração OpenAI

## 6.1 POST /api/analyze.php

| Auth | Sessão PHP ativa (401 JSON caso contrário) |
| --- | --- |
| Content-Type | multipart/form-data |
| Campos | audio (WAV ≤ 2MB), phrase_id, csrf_token |
| Validações | Sessão + consented_at preenchido (403 se não — modal só no client-side seria decorativo); CSRF válido; frase pertence ao user; magic bytes RIFF; rate limit 30/dia (incremento atômico) + teto global diário |
| Fluxo | set_time_limit(60) → valida → incrementa rate limit (atômico; aborta se acima do teto) → base64 do WAV → cURL GPT-4o Audio (connect 10s, total 25s) → json_decode + validação de campos → sanitização: mb_substr(heard, 0, 500) e clamp do score em 0–10 com cast float (o modelo pode devolver 11, '9.5' ou negativo; um heard de 600 chars estouraria o INSERT no strict mode DEPOIS de pagar a chamada) → audio_seconds derivado no servidor: (bytes − 44) / 32000 (WAV 16kHz mono 16-bit — de graça, sem campo no POST) → beginTransaction() → INSERT attempt + UPDATE phrase com best_score = GREATEST(COALESCE(best_score,0), :score), status, counts e last_attempt_at = NOW() em TODA tentativa (não só no skip: é o critério de ordenação da fila — sem isso, frase tentada 7× continuaria NULL e nunca cederia o topo às frases novas) → commit() → resposta JSON. Sem transação, uma falha entre os dois deixa attempts_count divergente para sempre. |
| Resposta 200 | { success:true, data:{ attempt_id, score, feedback, is_mastered } } |
| Erros | { success:false, error:{ code, message } } — mensagens genéricas, log completo no servidor |

-- Incremento atômico do rate limit (ANTES da chamada à OpenAI):

INSERT INTO rate_limits (user_id, action, day, count)

VALUES (?, 'analyze', CURDATE(), 1)

ON DUPLICATE KEY UPDATE count = count + 1;

-- SELECT count em seguida; se > 30, abortar (limite do usuário).

-- Teto global diário (botão de emergência):

SELECT COALESCE(SUM(count),0) FROM rate_limits

WHERE action='analyze' AND day=CURDATE();

-- Acima do teto global → 'sistema em manutenção, tente mais tarde'.

-- REGRA GERAL DE DEVOLUÇÃO: devolver a cota (count = count - 1) em

-- QUALQUER caminho que não grave um attempt — try/finally: se não

-- chegou ao commit(), decrementa. Cobre timeout, HTTP 429/500/503,

-- insufficient_quota (saldo esgotado) e o abort pelo teto global

-- (o incremento vem ANTES da checagem do SUM — sem devolução, o

-- usuário perderia cota por um limite que não é culpa dele).

-- Única exceção: erro de VALIDAÇÃO do usuário — aí não devolve.

## 6.2 Chamada cURL — GPT-4o Audio

$payload = [

'model' => OPENAI_AUDIO_MODEL,  // definido em config.php

'temperature' => 0,

'modalities' => ['text'],

'messages' => [

['role' => 'system', 'content' => SYSTEM_PROMPT],

['role' => 'user', 'content' => [

['type' => 'text', 'text' => $userPrompt],

['type' => 'input_audio',

'input_audio' => ['data' => $audioBase64, 'format' => 'wav']],

]],

],

];

$ch = curl_init('https://api.openai.com/v1/chat/completions');

curl_setopt_array($ch, [

CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

CURLOPT_POST           => true,

CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 10,

CURLOPT_TIMEOUT        => 25,  // menor que o teto do LiteSpeed

CURLOPT_HTTPHEADER     => [

'Content-Type: application/json',

'Authorization: Bearer ' . OPENAI_API_KEY,

],

CURLOPT_POSTFIELDS     => json_encode($payload),

]);

## 6.3 Prompts

// SYSTEM_PROMPT:

'You are an English pronunciation coach specialized in Brazilian

Portuguese speakers. You will receive an audio recording of a student

attempting to say a target phrase. Listen carefully to the ACTUAL

pronunciation, rhythm, intonation and speed.

Always respond with ONLY a valid JSON object, no markdown.'

// USER_PROMPT (montado em PHP)

// SEM attempt_number: informar que é a 9ª tentativa envia a nota para

// cima (modelos 'recompensam' persistência) — variação gratuita a eliminar.

Target phrase: "{text_en}"

Level: {level}

Listen to the attached audio and evaluate the pronunciation.

Return ONLY this JSON:

{

"score": number (0-10, one decimal),

"heard": string (what the student actually said),

"positives": string (PT-BR, max 80 chars),

"errors": [{ "word", "said", "correct", "tip" }],

"naturalness": string (PT-BR, max 80 chars),

"speed_feedback": string (PT-BR, max 60 chars),

"main_tip": string (PT-BR, max 100 chars)

}

Scoring: 0-2 incomprehensible | 3-4 very hard to understand |

5-6 understandable with significant errors | 7-8 good, minor errors |

9 near-native | 10 native-level fluency and naturalness

## 6.4 Demais Endpoints

| Endpoint | Método/Auth | Função |
| --- | --- | --- |
| api/translate.php | POST / sessão + CSRF | Traduz PT↔EN com GPT-4o mini e retorna também phonetic_br no mesmo JSON (pronúncia aproximada em sons do PT-BR, sem IPA); rate limit 50/dia (20/dia apertaria cadastro em lote) |
| api/phrases.php | POST / sessão + CSRF | CRUD via campo action=create¦update¦delete — só POST: PUT/DELETE em hospedagem compartilhada dão dor de cabeça (corpo não chega em $_POST, WAFs bloqueiam) |
| api/consent.php | POST / sessão + CSRF | UPDATE users SET consented_at = NOW() WHERE id = ? — sem este endpoint, o 403 do analyze.php travaria a primeira análise de TODO usuário (o modal aceitaria no browser e o valor nunca chegaria ao banco) |
| api/delete_account.php | POST / sessão + CSRF | Exclui usuário e dados em cascata; destrói sessão |
| api/health.php | GET / público | Executa SELECT 1 no MySQL e retorna { status:'ok' } — sem tocar o banco, reportaria ok com o MySQL fora do ar |

7. FLUXO DA TELA DE PRÁTICA

# 7. Fluxo da Tela de Prática (practice.php)

1. Página carrega com a frase (PT + EN + pronúncia aproximada) e seletor de velocidade

2. Usuário escolhe Slow / Normal / Fast

3. PLAY → speechSynthesis fala a frase em en-US

4. GRAVAR habilita no onstart do play + timer de fallback (iOS: onend não confiável)

5. GRAVAR → Web Audio API captura WAV (onda animada + contador)

6. PARAR → preview do áudio + botões [Regravar] [Analisar]

7. ANALISAR → fetch POST para api/analyze.php

loading: 'Ouvindo sua pronúncia...' (8-15s)

8. FeedbackCard renderiza: nota animada, heard, erros, dica

├── nota < 8.0  → [Tentar novamente] (volta ao passo 2)

│   └── 8ª tentativa sem 8.0 → aparece [Pular por agora]

├── 8.0 ≤ nota < 10 → 'Aprovada!' + [Próxima frase] + [Tentar o 10]

└── nota = 10 → confetti + 'Dominada!' + [Próxima frase]

## 7.1 Páginas do App

| Página | Arquivo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Login | index.php | Landing com botão Google, links privacy/terms |
| Dashboard | dashboard.php | Lista paginada, filtros, busca, FAB de nova frase |
| Nova/Editar Frase | phrase_form.php | Form com tradução automática e guia fonético |
| Prática | practice.php | Coração do app — fluxo acima |
| Conquistas | mastered.php | Cards de dominadas com play |
| Perfil | profile.php | Estatísticas, excluir conta |

8. SETUP E DEPLOY

# 8. Setup e Deploy

## 8.1 Ordem de Desenvolvimento

- DIA 1 — SPIKE DE VALIDAÇÃO (obrigatório, ~15 min): api/_spike.php faz UMA chamada real ao GPT-4o Audio com WAV de exemplo e imprime: (a) o tempo decorrido — valida o teto do LiteSpeed; (b) o campo usage da resposta (tokens de áudio + saída) — calibra o custo REAL por análise em vez de chutar $0.03; (c) o resultado do gpt-4o-mini-audio-preview com a MESMA gravação, lado a lado — se a nota for coerente, o custo do MVP cai uma ordem de grandeza trocando uma linha do config. SEGURANÇA: proteger com token na query string (sem token → 404) e DELETAR o arquivo ao fim do Dia 1 — exposto no public_html, ele carrega sua chave OpenAI e qualquer varredura queima o saldo, que é seu único freio real de custo. Se o processo for morto: testar o plano B do streaming; só então, VPS

- Google Cloud Console: criar OAuth Client ID (tipo Web), origin https://voxly.hubfy.app, redirect https://voxly.hubfy.app/auth/callback.php

- MySQL: criar banco e usuário no hPanel; rodar o schema da seção 4 no phpMyAdmin

- config.php fora do public_html + includes/bootstrap.php

- Autenticação completa: login.php, callback.php, logout.php, require_auth()

- CRUD de frases + categorias (dashboard.php, phrase_form.php, api/phrases.php)

- player.js: speechSynthesis com 3 velocidades e seleção de voz

- recorder.js: MediaRecorder nativo + conversão final para WAV 16kHz mono via OfflineAudioContext, com preview e regravação

- api/analyze.php: pipeline completo GPT-4o Audio + rate limit

- FeedbackCard + regra de progressão + anti-frustração

- mastered.php + profile.php + delete_account

- privacy.php, terms.php, modal de consentimento + api/consent.php gravando consented_at — sem ele, o 403 do analyze.php trava todo usuário na primeira análise

- Polish mobile: animações, toasts, confetti, testes no iPhone e Android

- Deploy: upload via File Manager/FTP, php.ini, .htaccess, testar SSL

## 8.2 config.php (fora do public_html)

<?php

declare(strict_types=1);

define('DB_HOST', 'localhost');

define('DB_NAME', 'uXXXX_voxlyone');

define('DB_USER', 'uXXXX_voxly');

define('DB_PASS', '********');

define('GOOGLE_CLIENT_ID',     '....apps.googleusercontent.com');

define('GOOGLE_CLIENT_SECRET', '********');

define('GOOGLE_REDIRECT_URI',  'https://voxly.hubfy.app/auth/callback.php');

define('OPENAI_API_KEY', 'sk-********');

// Modelo preview: quando sair a versão estável, trocar apenas aqui

define('OPENAI_AUDIO_MODEL', 'gpt-4o-audio-preview');

// Teto global diário de análises (≈$9/dia no pior caso; calibrar com o spike)

define('GLOBAL_DAILY_ANALYSES', 300);

define('APP_URL', 'https://voxly.hubfy.app');

define('LOG_FILE', __DIR__ . '/../logs/app.log');

## 8.3 .htaccess essencial

# Forçar HTTPS

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

# Headers de segurança

Header set X-Content-Type-Options "nosniff"

Header set X-Frame-Options "DENY"

Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"

# Bloquear utilitários prefixados com _ (o _spike.php roda no Dia 1,

# ANTES deste .htaccess definitivo subir no deploy — e é deletado)

<FilesMatch "^_">

Require all denied

</FilesMatch>

## 8.4 Configuração PHP no hPanel

| max_execution_time | 60 |
| --- | --- |
| upload_max_filesize | 8M |
| post_max_size | 10M |
| memory_limit | 256M |
| display_errors | Off (produção) |

9. INSTRUÇÕES PARA O CLAUDE CODE

# 9. Instruções para o Claude Code

💡 Colar esta seção como contexto inicial (ou usar como CLAUDE.md na raiz do projeto) ao desenvolver no VS Code.

## 9.1 Contexto

Projeto VoxlyOne — app web de treino de pronúncia em inglês para brasileiros. Stack: PHP 8.2 puro (sem framework), MySQL (PDO), JS Vanilla, HTML/CSS mobile-first. Hospedagem compartilhada Hostinger. IA: GPT-4o Audio via cURL. Auth: Google OAuth 2.0 manual + sessões PHP.

## 9.2 Regras obrigatórias

- declare(strict_types=1) no topo de todo arquivo PHP

- TODA query via PDO prepared statements — proibido concatenar input em SQL

- TODA saída de dado de usuário via htmlspecialchars(ENT_QUOTES, 'UTF-8')

- TODO form POST com token CSRF validado server-side

- Secrets APENAS em config.php fora do public_html — nunca hardcoded

- Endpoints /api sempre retornam JSON { success, data|error } com http_response_code correto

- Toda página protegida começa com require_auth(); toda query filtra por user_id da sessão

- Nunca salvar o áudio em disco; processar e descartar

- Mensagens de erro ao usuário: genéricas e em PT-BR; detalhes técnicos só no log

- JS sem frameworks e sem build: arquivos estáticos em assets/js, ES6+, sem dependências externas — confetti da celebração em ~20 linhas de canvas próprio, sem CDN

- CSS mobile-first com variáveis CSS; breakpoints min-width

## 9.3 Checklist antes de cada commit

- Nenhum secret no código; prepared statements em tudo; XSS escapado

- Testado no celular (Chrome Android + Safari iOS) além do desktop

- Erros tratados com mensagem ao usuário + log no servidor

- php -l sem erros de sintaxe em todos os arquivos alterados

10. ESTIMATIVAS E ROADMAP

# 10. Estimativas e Roadmap

## 10.1 Cronograma MVP

| Fase | Entregável | Tempo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Base | OAuth Google + MySQL + estrutura | 1–2 dias | Crítico |
| 2 — CRUD | Frases e categorias completos | 1–2 dias | Crítico |
| 3 — Player | TTS com 3 velocidades | 0.5 dia | Crítico |
| 4 — Recorder | WAV no browser + preview | 1–2 dias | Crítico |
| 5 — IA | analyze.php + FeedbackCard | 1–2 dias | Crítico |
| 6 — Progressão | Regra do 8/10 + conquistas | 1 dia | Crítico |
| 7 — Legal | Privacy, terms, consentimento, excluir conta | 0.5 dia | Crítico |
| 8 — Polish | Mobile, animações, testes reais | 1–2 dias | Importante |
| TOTAL | — | 7–12 dias | — |

## 10.2 Custos

| Hostinger compartilhada | Já contratada — $0 adicional |
| --- | --- |
| Domínio + SSL | Já contratados — $0 |
| MySQL | Incluído no plano — $0 |
| Google OAuth | Gratuito |
| Web Speech + Web Audio | Gratuitos (browser) |
| OpenAI (GPT-4o Audio + mini) | ~$20–60/mês no MVP — saldo pré-pago com auto-recarga DESLIGADA como freio real de custo |
| TOTAL | ~$20–60/mês (somente OpenAI) |

## 10.3 Roadmap de Evolução

| Fase | Item | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| Fase 2 | Migrar para VPS Hostinger (mesmos arquivos) | Lentidão ou limite de processos no compartilhado |
| Fase 2 | Freemium: limite free + plano premium | Base de usuários validada |
| Fase 2 | OpenAI TTS com cache MP3 | Reclamações de voz robótica |
| Fase 3 | Salvar áudios (evolução do aluno) | Pedido de usuários |
| Fase 3 | Azure Pronunciation Assessment (fonema a fonema) | Diferenciação premium |
| Fase 3 | Gamificação: streaks, ranking | Retenção |

— Fim do documento VoxlyOne v2.5.0 —